# 城市更新二分类指标提取任务进度汇报

汇报日期：2026-05-06

# 一、当前进度结论

城市更新二分类指标提取任务已经达到当前阶段验收目标。稳定 no-LLM 路径在 1000 篇带标签样本上 Accuracy 为 84.1%，超过 80% 目标；选择性 LLM 困难样本裁决路径 Accuracy 为 90.4%，超过 85% 目标；两轮 10000 篇无标签样本和全量 40276 篇 no-LLM 运行的正例率均稳定在约 76%，落入 75%-85% 的目标区间。

当前结论不是只依赖 1000 篇带标签样本的局部指标，而是同时由有标签精度、大样本比例诊断和全量结构验证共同支撑。

# 二、方法体系

本阶段将方法体系规范为“多层证据约束的城市更新文献二分类框架”（MEC-BS）。该框架以城市更新学理定义为边界，以语义证据锚点为基础，以固定主题本体提供解释，以动态主题发现处理开放集，以层级证据仲裁落定最终二分类，并仅在困难样本上启用 LLM 裁决。

| 编号 | 方法名称 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 领域概念边界形式化 | 明确城市更新正负类学理边界 |
| M2 | 语义证据锚点抽取 | 抽取更新动作、城市对象、负类风险证据 |
| M3 | 主题本体约束映射 | 提供固定主题解释体系 |
| M4 | 开放集覆盖诊断 | 识别 covered、unknown、open_set 等覆盖状态 |
| M5 | 动态语义主题发现 | 本地聚类识别新兴主题簇 |
| M6 | 主题簇驱动的二分类修正 | 用高置信动态主题修复漏召回 |
| M7 | 层级证据仲裁决策 | 统一落定最终二分类 |
| M8 | 选择性大语言模型裁决 | 只裁决困难样本 |
| M9 | 双层实验验证协议 | 同时检验有标签精度和无标签结构稳定性 |

# 三、实验数据与结果

| 实验 | 样本量 | 关键结果 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 篇带标签 no-LLM | 1000 | Accuracy 84.1%，Recall 99.75% | 达标 |
| 1000 篇带标签 LLM | 1000 | Accuracy 90.4%，F1 94.37% | 达标 |
| 10000 篇 no-LLM 第一轮 | 10000 | 正例率 76.65% | 达标 |
| 10000 篇 no-LLM 重新抽样 | 10000 | 正例率 75.86% | 达标 |
| 40276 篇全量 no-LLM | 40276 | 正例率 76.40%，LLM 使用数 0 | 达标 |

# 四、可行性与优越性

第一，方法具有理论可解释性。系统从城市更新对象、更新动作和负类风险三个方面建立证据链，避免仅凭泛城市词汇判正。

第二，方法具有结构稳定性。初始策略虽然在 1000 篇样本上 Accuracy 较高，但 10000 篇正例率仅 34.07%；稳定策略通过动态主题和层级证据仲裁修复漏召回后，大样本正例率稳定恢复到约 76%。

第三，方法具有可部署性。全量 no-LLM 运行未调用大模型或 API，llm_used_sum 和 llm_attempted_sum 均为 0，说明离线环境下也能完成完整分类。

第四，LLM 使用具有可控性。LLM 不作为全量主分类器，只裁决冲突、近阈值和主题-二分类不一致样本，从而在控制成本和漂移风险的同时提升准确率。

# 五、汇报材料清单

| 材料 | 位置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 实验数据汇总 Excel | 城市更新二分类实验数据汇总_20260506.xlsx | 展示指标、分布、方法体系和工件索引 |
| 学术方法体系文档 | method_docs/urban_renewal_binary_experiment_design_academic_methods_20260429.docx | 说明论文式方法设计 |
| 实验设计完整文档 | method_docs/urban_renewal_binary_experiment_design_paper_ready_20260429.docx | 补充实验设计和结果论证 |
| 流程说明文档 | method_docs/systematic_workflow_documentation.md | 说明输入输出和执行流程 |
| 复现命令 | method_docs/run_commands.md | 记录主要实验命令 |
| 原始工件索引 | Excel 原始工件索引 sheet | 定位 Data/runs 下的大型预测工作簿和报告 |

# 六、后续工作建议

下一阶段建议围绕三项工作推进：第一，对 conflict_review 样本进行分层抽检，量化假阳性风险；第二，对 candidate_new_urban_topic 和 needs_review 动态主题进行人工复核，决定是否扩展固定 taxonomy；第三，将当前进度汇报材料进一步整理为论文方法章节、实验章节和答辩 PPT。